|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. DATOS DE CONTROL** | | | |
| **Responsable de elaboración** | Jonathan Jair Alfaro Sánchez | **Fecha de creación** | 24/02/2018 |
| **Responsable de monitoreo** | Jonathan Jair Alfaro Sánchez |  | |
| **Nombre del proyecto** | La Mexicana |
| **Periodo de elaboración** | Enero-Abril del 2018 |
| **Nombre del cliente** | María de los Ángeles Chiguindo Vega |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. HISTORIAL** | | | | | | |
| **Nombre de la actividad** | **Fecha de inicio** | **Fecha de término** | **Nombre del responsable** | **Iniciales** | **Cambios/Observaciones** | **Firma responsable** |
| Presentación de proyectos | 02/02/2018 | 02/02/2018 | Alumnos de IDE | IDE |  |  |
| Informe final | 31/01/2018 | 04/02/2018 | Jonathan Jair Alfaro Sánchez | JJAS | Primera elaboración. Se incluyeron los siguientes puntos:  \*Antecedentes, problemática, justificación y objetivo general. |  |
| Documento de entregables | 01/02/2018 | 04/02/2018 | Jonathan Jair Alfaro Sánchez | JJAS |  |  |
| Documento de hitos | 01/02/2018 | 04/02/2018 | Jonathan Jair Alfaro Sánchez | JJAS |  |  |
| Estudios de roles | 31/01/2018 | 04/02/2018 | Jonathan Jair Alfaro Sánchez | JJAS | Designación de roles en base a las habilidades de cada uno de los integrantes, tomas del curriculum vitae. |  |
| Informe final | 08/02/2018 | 11/02/2018 | Jonathan Jair Alfaro Sánchez | JJAS | Se agregaron los siguientes apartados:  \*Objetivos metodológicos y marco teórico. |  |
| Selección del ciclo de vida | 10/02/2018 | 11/02/2018 | Jonathan Jair Alfaro Sánchez | JJAS |  |  |
| Documento de actividades | 10/02/2018 | 11/02/2018 | Jonathan Jair Alfaro Sánchez | JJAS |  |  |
| Logo cliente | 16/02/2018 | 16/02/2018 | Miguel Ángel Mandujano Barragán | MAMB |  |  |
| Herramienta de gestión de calidad | 16/02/2018 | 17/02/2018 | Giovanni Misael Alfaro Sánchez | GMAS | Investigación preliminar acerca de una herramienta para la gestión de calidad que aplicaremos al proyecto. |  |
| Entrevista | 17/02/2018 | 17/02/2018 | Mary Carmen Crescencio Bernal | MCCB |  |  |
| WBS | 16/02/2018 | 17/02/2018 | Jonathan Jair Alfaro Sánchez | JJAS | Desglose de actividades secuenciales. |  |
| WBS | 23/02/2018 | 24/02/2018 | Jonathan Jair Alfaro Sánchez | JJAS | Registro de recursos y costos. También se incluyeron los hitos correspondientes al proyecto. |  |
| Alcance | 24/02/2018 | 25/02/2018 | Miguel Ángel Mandujano Barragán | MAMB |  |  |
| WBS | 26/02/2018 | 27/02/2018 | Jonathan Jair Alfaro Sánchez | JJAS | Ajuste de tareas para formar la ruta crítica del proyecto. |  |
| Herramienta de gestión de calidad | 27/02/2018 | 27/02/2018 | Giovanni Misael Alfaro Sánchez | GMAS | Reforzar la investigación cubriendo los siguientes puntos.  \*Descripción de la herramienta seleccionada.  \*Características  \*Ventajas y Desventajas.  \*Requerimientos del sistema  \*Justificación de Selección de Herramienta. |  |
|  |  |  | Seleccione un responsable. | Seleccione las iniciales del responsable. |  |  |
|  |  |  | Seleccione un responsable. | Seleccione las iniciales del responsable. |  |  |
|  |  |  | Seleccione un responsable. | Seleccione las iniciales del responsable. |  |  |
|  |  |  | Seleccione un responsable. | Seleccione las iniciales del responsable. |  |  |
|  |  |  | Seleccione un responsable. | Seleccione las iniciales del responsable. |  |  |
|  |  |  | Seleccione un responsable. | Seleccione las iniciales del responsable. |  |  |
|  |  |  | Seleccione un responsable. | Seleccione las iniciales del responsable. |  |  |
|  |  |  | Seleccione un responsable. | Seleccione las iniciales del responsable. |  |  |
|  |  |  | Seleccione un responsable. | Seleccione las iniciales del responsable. |  |  |
|  |  |  | Seleccione un responsable. | Seleccione las iniciales del responsable. |  |  |
|  |  |  | Seleccione un responsable. | Seleccione las iniciales del responsable. |  |  |
|  |  |  | Seleccione un responsable. | Seleccione las iniciales del responsable. |  |  |
|  |  |  | Seleccione un responsable. | Seleccione las iniciales del responsable. |  |  |